Dle rozdělovníku

| Váš dopis č.j./ze dne: |  | Vyřizuje: | V Unhošti: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Michal Gregor tel.:777 690 025, e-mail: gregor@adsum.cz | 31.7.2026 |
| Věc: | # Oznámení změny. |  |  |

Oznamujeme Vám tímto, v zastoupení společnosti STRABAGRAIL a.s., změnu termínu uzavírky železničního přejezdu P2322 na sil.č. III/20112 v obci Zbečno. Ke změně termínu došlo z důvodu kolize s uzavírkou žel. přejezdu P2320 v obci Nižbor, která byla naplánována na stejné datum.

V době projednání uzavírky ŽP P 2322 ve Zbečně, nebyly známy žádné problémy s vedením uzavírek souběžně a původně navržený termín byl schválen. Tyto komplikace vyvstaly až na MěÚ Beroun, při projednání uzavírky ŽP P 2320 v Nižboru.

Komplikací bylo pro náhradní autobusovou dopravu dodržet objížďkové jízdní řády, neboť jediná možná objízdná trasa byla neúměrně dlouhá. Zároveň nelze posunout termín uzavírky žel.přejezdu v Nižboru na jiný termín, neboť  musí být tato uzavírka koordinována, s ohledem na možné objízdné trasy, s uzavírkami pozemních komunikací v obci Hýskov.

Na základě výše uvedeného byla dohodnuta změna termínu uzavírky ŽP P2322 ve Zbečně.

Původní termín uzavírky:	                           od 8:30 hod 12.5.  – do 20:00 hod 18.5.2023

Nový termín uzavírky:	                                        od 8:30 hod 2.6.  – do 20:00 hod 9.6.2023

Investor:                          			  SPRÁVA ŽELEZNIC s.o.

Dlážděná 1003, 110 00 Praha

Zhotovitel:                       			  STRABAGRAIL a.s.

## Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Odpovědná osoba: Patrik Falis, tel.č. 725 742 332

Dopravní značení provede:    			  ADSUM spol. s r.o.

## Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ: 45144991

Zodpovědná osoba: Michal Gregor, tel.: 777 690 025

………………………………

Martin Frolík – ředitel

Rozdělovník:

KSÚS Středočeského kraje

Policie ČR DI Rakovník

Správa železnic s.o.

ROPID Praha

IDSK Praha

Transdev Stř.Čechy s.r.o.

Autobusová doprava Kohout s.r.o.

STRABAGRAIL a.s.

Obec Zbečno, Městys Křivoklát, Obec Roztoky